| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ БАЛТАС РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ Үрге Янаҡтай АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХӘКИӘМИТЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕЯНАКТАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЛТАЧЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

ҠАРАР					№ 14			ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05  март 2019 й.							         05 марта 2019 г.

О подготовке и проведении противопаводковых мероприятий на территории сельского поселения Верхнеянактаевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан в 2019 году

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ “О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”, постановлением Администрации муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан №327/02 от 20.02.2018 года, в целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйств, строений, мостов к пропуску ледохода и весеннего паводка 2019 года, а также своевременной эвакуации населения и материальных ценностей из потопляемых мест, Администация сельского поселения Верхнеянактаевский сельсовет постановляет:

1. Создать противопаводковую комиссию сельского  поселения Верхнеянактаевский сельсовет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан (далее - Комиссия) и утвердить прилагаемый её состав.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Верхнеянактаевский сельсовет в 2019 году.

3. Рекомендовать руководителям учреждений и организации:

- создать паводковые комиссии и аварийные бригады;

- разработать и осуществлять мероприятия по пропуску льда и весеннего паводка, обеспечивающие защиту подведомственных объектов от повреждений.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава   сельского  поселения

Верхнеянактаевский сельсовет    				                   М.Р.Мусин

Утвержден                                                                                                           Согласован

постановлением главы сельского                                                                      Директор  ООО  «Рассвет»

поселения Верхнеянактаевский                                                                         _____________ Ф.Ф.Мирхазов

сельсовет муниципального района                                                                                  05.03.2019 г.

Балтачевский район РБ

05.03.2019  г. № 14

С   О   С   Т   А   В

противопаводковой комиссии  сельского поселения  Верхнеянактаевский

сельсовет  муниципального района Балтачевский   район

Республики Башкортостан на 2019  год.

| МУСИН Р.М. | – глава СП Верхнеянактаевский сельсовет председатель комиссии |
| --- | --- |
| МИРХАЗОВ Ф.Ф. | – директор ООО «Рассвет» зам. председателя |
| Члены комиссии: |
| ЗИЯТДИНОВ Р.Ф. | – главный инженер |
| ХАМАТОВ З.К. | – водитель АСП |
| МИРГАЗОВ Н.Д. | – заведующий МТФ № 1 |
| МУСАБИРОВ Д.А | – животновод ООО «Рассвет» |
| ВАЛИАХМЕТОВ Р.Т. | – бригадир, староста д.Верхнеянактаево и д.Нижнеянактаево |
| ФАРХУТДИНОВ Ф.Г. | - ответственный по газовому обеспечению |
| МИНИЛГАЛИЕВ Ю.Б | - водитель ООО «Рассвет» |
| АПСАЛИКОВА Л.А. | - заведующая ФАП д.Верхнеянактаево |
| РАХМАТУЛИНА Л.Р. | - заведующая ФАП д.Новоямурзино |
| САЛИМОВА З.М. | - заведующая ФАП д.Иштиряково |
| ЗИЯНГИРОВ Э.Л. | - УУМ, капитан полиции |
| ФАРХУТДИНОВ Д.С. | - главный агроном ООО «Рассвет» |
| ХИЗАПОВ Р. Р. | - животновод ООО «Рассвет» |
| ИЛИКБАЕВ Б.В | - пенсионер |
| ВАЛИУЛЛИНА З.Я. | - культ-организатор СДК д.Новоямурзино |
| БЕЛЯЕВА Л.Ш. | - библиотекарь д.Новоямурзино |
| ШАЙХЕТДИНОВА Р.З. | - культ-организатор СДК д.Иштиряково |
| АХТАРИЕВА С.А. | - культ-организатор СК д. Верхнеянактаево |
| ШАФИКОВ И.Д. | - водитель пож. машины с/с |
| ЗАЙНЕТДИНОВ Р.К. | - староста д.Иштиряково |
| КАШАПОВ И.Х. | - староста д.Чишма |
| ВАЛИЕВ К.Г. | - староста д.Новоямурзино |
| ИЛИКБАЕВ Г.В. | - преподаватель музыкального кружка |
| АХТАРИЕВ Н.М. | - тракторист |
| ШАКИРОВА И.Ф. | - начальник Новоямурзинского почтового отделения |
| КУБАТУЛЛИН Ю.А. | - временно не работающий |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

СП Верхнеянактаевский сельсовет

муниципального района

Балтачевский район РБ

от 05 марта 2019 г. № 14

План

мероприятии  по безаварийному пропуску

весеннего половодья на территории сельского поселения

Верхнеянактаевский сельсовет муниципального района Балтачевский район РБ

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение состава комиссии по проведению весеннего половодья | До 10.03.2019 | глава СП дир. ООО «Рассвет» |
| 2 | Произвести очистку отмостков зданий от снега по периметру всех строений, уборку бытовых отходов на территориях | До 15.03.2019 | руководители учреждений, бригадиры |
| 3 | Принять меры по недопущению загрязнения и засорения водоемов | постоянно | руководители подразделения |
| 4 | В населенных пунктах очистить от снега проезжую часть улиц, очистить оголовки водопропускных труб | До 20.03.2019 | руководители организаций |
| 5 | Во всех фермах привести в соответствие жижосборники . Не допускать опадания отходов в р.Карыш | До 20.03.19 | зав.ферм ООО «Рассвет» |
| 6 | Во всех тракторных парках ремонтировать отстойники ГСМ, вывести с/х технику из мест возможного затопления | До 20.03.19 | зав.МТП инженер бригадиры |
| 7 | Во всех фермах и конных дворах накопить запасы кормов для общественного скота | До 20.03.19 | бригадиры |
| 8 | До начала дорожной распутицы завезти в населенные пункты медикаменты, продукты питания и товары первой необходимости | До 20.03.2019 | ФАП Райпо ИП |
| 9 | Создать аварийно-спасательные команду | До 20.03.2019 | глава СП, дир.ООО «Рассвет» |
| 10 | Подготовить и обеспечить защиту от повреждений мостов в д.Нижнеянактаево, Новоямурзино, Верхнеянактаево | До 20.03.2019 | бригадиры инженеры пом.по техн. |
| 11 | Обеспечить устойчивую связь со всеми населенными пунктами и оперативную связь с районной комиссией | С 20.03.2019 | Старобалтачевский РУС Бирского МУЭС |
| 12 | Обесточить не нужные электролинии. Вести наблюдение за сохранностью опор линии связи, эектропередач | по мере необходимос-ти | Балтачевский «Сельэнерго» |
| 13 | Обеспечить охрану общественного порядка и спокойствия в случае наводнения и при необходимости организовать спасательные работы и противопожарные мероприятия | весь период | участковые уполномоченные комиссия |
| 14 | В особо опасных случаях организовать дежурства из числа руководящих работников | весь период | глава СП дир.ООО «Рассвет» |
| 15 | Информировать население об имеющихся опасностях и принять необходимые меры безопасности | весь период | глава СП |